RAG智能问答系统

链路分析与优化方案

版本: v1.1.0  |  日期: 2026-06-12

一、系统链路总览

本系统采用多环节串联的RAG流水线，从用户提问到生成回答，共经过8个核心环节：

| 序号 | 环节 | 功能说明 | 对应文件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 意图识别 | 判断用户意图：查询/闲聊/反馈 | intent_classifier.py | ✅ 已实现 |
| 2 | 缓存检查 | LRU缓存，相同问题直接返回 | query_cache.py | ✅ 已实现 |
| 3 | 查询理解 | 查询扩展 + HyDE假设回答 | query_understander.py | ✅ 已实现 |
| 4 | 多路检索 | 向量 + BM25 + RRF融合 | retriever.py | ✅ 已实现 |
| 5 | 去重 | 按content前100字符MD5去重 | rag_engine.py | ⚠️ 待优化 |
| 6 | ReRank精排 | CrossEncoder重新打分排序 | reranker.py | ⚠️ 待优化 |
| 7 | 生成回答 | Prompt + 参考资料 + LLM生成 | generator.py | ⚠️ 待优化 |
| 8 | 返回结果 | answer + sources + timing + trace | rag_engine.py | ✅ 已实现 |

二、各环节详细分析与改进方案

2.1 意图识别

当前实现：基于关键词规则 + LLM分类，可选关闭。支持四种意图：query（查询）、followup（追问）、chitchat（闲聊）、feedback（反馈）。

改进建议：当前够用，不需要改。

2.2 查询缓存

当前实现：LRU缓存，key是 (question, top_k)。缓存命中时跳过检索，直接返回结果。

问题：用户换个问法（“什么是RAG” vs “RAG是什么”）就缓存不命中。

改进方案：

- 缓存 key 改为问题的 Embedding 向量，语义相同的问题命中同一份缓存

- 可以用余弦相似度 > 0.95 作为缓存命中阈值

2.3 查询理解

当前实现：查询扩展（LLM拆3-5个子查询）+ HyDE（假设回答检索）。

问题：

- 查询扩展可能不保留原始问题一起召回（文章强调的坑）

- HyDE增加一次LLM调用，默认关闭

改进方案：

- expanded_queries 始终包含原始问题

- HyDE 改为“检索结果不够好时才触发”，而不是全开或全关

2.4 多路检索

当前实现：向量检索 + BM25检索 + 加权RRF融合，top_k=10。

问题：

- BM25 检索丢失 Metadata（返回的 metadata 是空 {} ）

- 去重 key 用 content 前 100 字符，可能误判（两个不同 chunk 开头相同）

- 只有一个 top_k，没有分层

改进方案：

- BM25 检索时从向量库查找对应 chunk 的 metadata

- 去重 key 改为 content 的 MD5 hash

- 分层 Top-K：粗召回 30 → ReRank 后 5 → 进 LLM 3-5

2.5 ReRank 精排

当前实现：CrossEncoder (BAAI/bge-reranker-base)，懒加载模型。

问题：模型是英文为主的 bge-reranker-base，中文效果一般。

改进方案：

- 换 BAAI/bge-reranker-v2-m3（多语言版本，中文效果好很多）

2.6 生成回答

当前实现：Prompt = 规则 + 参考资料 + 用户问题，支持多轮对话历史。

问题：

- 参考资料直接按检索返回顺序拼接，没有按相关度排序

- 没有上下文压缩，5个 chunk 全塞进可能超 token

改进方案：

- 参考资料按 ReRank 分数从高到低排序（最相关的放最前面）

- 超长 chunk 做摘要压缩后再塞进 prompt

三、改进优先级

按收益和工作量排序：

| 优先级 | 改进项 | 精准度提升 | 速度提升 | 工作量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BM25检索补全Metadata | ⭐⭐⭐ | - | 小 | 召回率↑ |
| 2 | 去重key改为MD5 | ⭐⭐ | - | 小 | 避免误去重 |
| 3 | ReRank模型换bge-reranker-v2-m3 | ⭐⭐⭐⭐ | - | 小 | 精排质量↑ |
| 4 | 参考资料按分数排序 | ⭐⭐ | - | 小 | 生成质量↑ |
| 5 | 粗召回Top-K调大到30 | ⭐⭐ | - | 配置 | 召回率↑ |
| 6 | 缓存key改为Embedding相似度 | - | ⭐⭐⭐ | 中 | 缓存命中率↑ |

四、关键名词解释

4.1 Embedding（向量嵌入）

把文本转换成数值向量，让计算机能理解语义相似度。用于检索阶段，快速从几千个chunk中筛选出语义相近的Top-20。

4.2 CrossEncoder（交叉编码器）

ReRank使用的模型。和Embedding的区别：Embedding把问题和文档分别编码（快但粗糙），CrossEncoder把问题和文档拼在一起编码（慢但精确）。先用Embedding粗筛，再用CrossEncoder精排。

4.3 Hybrid Search（混合检索）

同时用向量检索（语义理解）和BM25关键词检索（精确匹配），取长补短。两路各取Top-K，用RRF算法合并排序。

4.4 Rerank（重排序）

向量检索返回的结果是按“语义相似度”排的，但“语义相似”不等于“能回答问题”。Rerank用更精细的模型对结果重新打分排序。

4.5 Query Rewrite（查询改写）

用户的问题通常不适合直接检索。Query Rewrite用LLM把问题改写成更适合检索的形式。比如“钱怎么退”→“退款政策 退款条件 退款流程”。

4.6 HyDE（假设性文档嵌入）

先让LLM假装回答一遍，用这个假答案去检索。因为假设回答的写法和知识库文档更接近，检索更准。

4.7 RRF（倒数排名融合）

多路检索结果的合并算法。公式：score = weight1/(k+rank1) + weight2/(k+rank2)。两路都排得靠前的文档，RRF分数最高。

4.8 Metadata（元数据）

每个文档切片附带的“标签信曶”，比如来源文件、章节名、内容类型。用于检索时先按标签过滤再做相似度计算。

五、Embedding vs CrossEncoder 对比

| 维度 | Embedding（双塔） | CrossEncoder（交叉编码器） |
| --- | --- | --- |
| 输入 | 问题和文档分别编码 | 问题和文档拼在一起编码 |
| 速度 | 快（文档可以提前算好） | 慢（每次都要重新算） |
| 精度 | 粗排（语义相近就行） | 精排（能判断“能不能回答”） |
| 用途 | 检索阶段（从几千个中筛出Top-20） | ReRank阶段（对Top-20精确打分） |

两者是互补关系：先用 Embedding 快速缩小范围，再用 CrossEncoder 精确排序。

六、RAG优化核心原则

- 召回率优先：候选池里没有答案，重排只是重新排列错误

- 数据决定上限：文档解析、切片质量、Metadata 比换 Embedding 模型更重要

- 每次改动都要评测：用同一批问题跑评测，比较指标变化

- 分层管理Top-K：粗召回要全，重排要准，上下文要精